建築士法第24条の8の規定に基づき委託者に交付する書面

平成２５年　　２月　　１日

委託者　　　　三丸　　三郎　　　　　様

(契約の相手方の氏名又は名称) （施行規則第22 条の３第１項第２号）

建築士法第24条の8の定めにより、平成２５年　２月　１日付締結の業務受託契約に関して、

次の事項を通知します。（施行規則第22条の３第１項第１号）

受託者（法第24条8第1項第1号、第22条の3の3第1項第6号、施行規則第17 条の38）

建築士事務所の名称及びその種別：愛知一郎一級建築士事務所　　・　　一級

建築士事務所の所在地：名古屋市中区三の丸三丁目１－２

開設者の氏名又は名称：愛知　一郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印)

（法人の場合は代表者氏名）

受託業務名称 ：三丸邸新築工事　設計・工事監理業務

１．対象となる建築物の概要（法第24 条の8第1項1号、第22条の3の3第1項第6号、施行規則第17条の38）

建設予定地：愛知県名古屋市中区三の丸○－○

主要用途：専用住宅

工事種別：新築

規模等：木造２階建

２．業務の種類及び内容、実施方法及び業務実施期間　（法第24条の8第1項第1号、第22条の3の3第1項第6号、施行規則第17条の38）

| 業務の種類及び内容 | 実施の有無 | 実施方法等 | 業務期間〔予定〕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． 基本設計業務(構造設計、 設備設計を含む) | ○ | 建築設計業務委託書による。 | ２５年 ２月 １日から ２５年 ２月２０日まで |
| 2． 実施設計業務(構造設計、 設備設計を含む) | ○ | 建築設計業務委託書による。 | ２５年 ２月２０日から ２５年 ３月１５ 日まで |
| 3．工事監理業務 | ○ | 建築設計業務委託書による。 | ２５年 ３月 １５日から ２５年 ７月 ３０日まで |
| 4． その他の業務 (契約に含 まれる上記以外の業務） |  | （具体的業務内容） | 年 月 日から 年 月 日まで |

３．作成する設計図書の種類（設計業務受託の場合）　（法第24 条の8 第1 項第1号、第22条の3の3第1項第1号）

配置図、求積図、平面図、立面図、矩計図、断面図、建築確認申請図書一式

４．工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施状況に関する報告の方法

（工事監理業務受託の場合）　(法第24条の8第1項第1号、第22条の3の3第1項第1号）

①工事と設計図書との照合の方法：

請負業者からの施工報告及びサンプリングによる現場立会検査（期間中４回）により照合。

②工事監理の実施状況に関する報告の方法 ：

文書による報告書を毎月提出。

５．設計又は工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士（法第24条の8第1項第1号、第22条の3の3第1項第3号及び第6号、施行規則第17条の38）

| ①設計業務に従事することとなる建築士・建築設備士 | ②工事監理業務に従事することとなる建築士・建築設備士 |
| --- | --- |
| 【氏名】 ： 愛知 一郎 【資格】（ １級） 建築士 【登録番号】（ 000000 ） 【氏名】： 【資格】（ ） 建築士 【登録番号】（ ） （建築設備の設計に関し意見を聴く者） 【氏名】： 【資格】建築設備士 | 【氏名】 ： 愛知 一郎 【資格】（ １級） 建築士 【登録番号】（ 000000 ） 【氏名】： 【資格】（ ） 建築士 【登録番号】（ ） （建築設備の工事監理に関し意見を聴く者） 【氏名】： 【資格】建築設備士 |

＊ 平成21 年5 月27 日以降の設計において、建築士法の規定に従い、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士

が関与する場合は、その氏名及び資格について記載する必要があります。

６.．設計又は工事監理の一部の委託先(協力建築士事務所) （法第24 条の8第1項第1号、第22条の3の3第1項第6号、施行規則第17条の38）

| 再委託する業務の概要 | 委託先の建築士事務所の名称及び所在地 | 開設者の氏名又は名称 （法人の場合は代表者の氏名） |
| --- | --- | --- |
| なし |  |  |

７．報酬の額及び支払時期　(法第24条の8第1項第1号、第22条の3の3第1項第4号）

①報酬の額 　：　　　　　1,000,000　　　　　　　円（見積金額、消費税込）

別紙見積書を添付。

②支払の時期　：　　　　契約時30%、実施設計完了時30%、工事監理終了時40%とする。

８．契約の解除に関する事項　(法第24 条の8 第1 項第1号、第22条の3の3第1項第5号）

建築主は、正当と認められる事由があるときに限り、建築士事務所が本件業務を完了する以前において、書面をもって通知して、本件業務について契約の解除をすることができます。かかる場合において本件業務に関する成果品及びその対価の取扱いについては、出来高払いを基本として協議のうえ定めるものとします。