【様式１】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

施工計画書

愛　知　県　知　事　殿

（愛知県　　　　所長）

請負者

住所

氏名

（名称及び代表者職氏名）

工事名：

上記工事について、工事標準仕様書第１編第１章１－１－５に基づき提出します。

（１）計画工程表

【解説】

バーチャート又はネットワーク方式による。

（参－11「様式1－1」参照）

（２）施工方法

【解説】当初請負代金額が４，０００万円未満の工事については、設計図書に示す場合を除き、記載を省略。

主要工種（仮設を含む）について、工事の安全を十分考慮して、施工順序、方法等を記述する。

その他、工事に関連して他工事との関係調整、地下埋設物件の対策、用排水の調整、他官庁との協議（申請）等についても記述する。

（３）施工管理計画

【解説】当初請負代金額が４，０００万円未満の工事については、設計図書に示す場合を除き、記載を省略。

ア　工程管理

イ　出来形管理

| 工 種 | 測 定 項 目 |  |  |  |  |  | 測定基準 | 設計数量 及び 測定頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基準高 | 厚 | 幅 | 高 | 中心線 のズレ | 延長 |  |  |

＊測定項目は、工種により変更すること。

ウ　品質管理

| 種 別 | 試験（測定）項目 | 試 験 方 法 | 試験（測定）基準 |
| --- | --- | --- | --- |

＊試験（測定）基準欄には、測定箇所及び回数を記載すること。

エ　写真管理

| 工 種 | 種 別 | 撮 影 基 準 | 撮影箇所 |
| --- | --- | --- | --- |

【解説】

（ア）出来形及び品質管理並びに写真管理について、これ以外に必要と思われるものは、その都度記載すること。

（４）緊急時の体制及び対応

大雨、出水、強風等の異常気象時における作業現場の防災管理体制と災害発生時の対策、作業現場内において事故発生又はその恐れがあった場合の体制と対策、及び南海トラフ地震臨時情報が発せられた場合の対策等について記述する。また緊急時の連絡系統、連絡方法等についても定めておく。特に夜間又は休日の連絡方法、運転員の呼出し等配慮しておかなくてはならない。

〔例〕

大雨、出水、強風等の異常気象で災害発生の恐れがある場合、下記の組織構成で体制に入り、必要に応じ現場内をパトロールして警戒します。

情報連絡係長○○○係員○○○情報の収集、各所への連絡

災害対策部長　　対策係長○○○係員○○○巡回、復旧、水防

○○○○　　　　庶務係長○○○係員○○○材料調達、避難誘導

etc.

また、作業現場内において事故発生、又は、その恐れがある場合、作業時間内は直ちに体制に入り、現場代理人以下現場構成表の各担当職務に応じて行動します。

なお、事故発生時の連絡系統及び夜間又は、休日における連絡方法は次図のとおりです。

図－２　連絡系統図

○○　警　察

TEL○○－○○○○

○○農林水産事務所

TEL○○－○○○○

[夜間・休日等緊急時]　※

○○監督員　　○○

○○○-○○○○-○○○○

(注)空欄で提出、監督員が記載

○ ○ 消 防 署

TEL○○－○○○○

○ ○ 役 場

TEL○○－○○○○

対策部長

（現場代理人）

TEL○○－○○○○

○ ○ 管 理 者

TEL○○－○○○○

本社○○課長

TEL○○－○○○○

○ ○ 気 象 台

TEL○○－○○○○

○　○　部　長

TEL○○－○○○○

○ ○ 運 転 員

現　場

夜間・休日連絡先

TEL○○－○○○○

呼出

※[夜間・休日等緊急時]については、受注者は空欄で施工計画書を提出し、監督員が手書きで記載のうえ、副本を受注者に返却すること。なお、記載する監督員の種別(総括・主任・専任)については、対応可能な者を選定し、記載すること。

（５）交通管理

工事に伴う交通対策と交通処理について記述する。

ダンプトラック等大型自動車による大量の土砂、工事用資材及び機械など輸送を行う工事は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（昭和42年8月2日法律第131号）などの法の定めによらなければならないのは勿論であるが、その他の工事においても、交通上特別の配慮を必要とする場合には、関係機関と協議をして、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識、安全施設の設置場所、その他安全輸送上の必要な事項について計画を立て、実施しなければならない。

橋桁、基礎杭、矢板、工事用機械などの運搬が車両制限令（平成26年5月28日改正政令第187号）に定める車両の制限を超える場合、道路管理者に申請しその許可を必要とする（この場合には許可証又はその写しを監督員に提示しなければならない）。

橋梁又は舗装工事等において道路上で工事を行う場合、特に交通規制を伴う場合には、道路管理者と公安委員会との間に道路交通法に基づく協議がなされるが、この場合は協議事項とその条件を遵守し、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るものとし、標識、保安施設等については道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（平成28年7月15日改正内閣府・国土交通省令第2号）、道路工事現場における標示施設等の設置基準（昭和37年8月30日建設省道路局長通知）、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について（平成18年3月31日国土交通省道路局長通知）及び道路工事保安設備設置基準（平成30年3月 愛知県建設部）に基づき設置し、地形図に図示するなど対策を示す。この際歩行者に対する配慮も忘れず仮歩道、仮橋などを計画する。

これらについて、下記要領により取りまとめて記述する。

ア　運搬系統の略図

イ　交通安全を図る手段

ウ　交通安全施設

エ　その他

（６）安全管理

工事現場における作業員の安全と健康を確保し、労働条件を確立し、快適な作業環境の形成を促進するため、工事の安全に留意し、現場を管理し、労働災害の防止に努めなければならない。このため労働基準法（昭和22年4月7日法律第49号）、労働安全衛生法（昭和47年6月8日法律第57号）、火薬類取締法（昭和25年5月4日法律第149号）等の諸法令があり、一般的な工事の安全施工の技術指針として、土木工事等施工技術安全指針（平成22年3月31日改正農林水産省農村振興局整備部長通知21農振第2371号）が定められている。更に、公衆に係わる区域で施工する土木、建築工事については、建設工事公衆災害防止対策要綱（平成5年1月12日建設省経建発第1号）を遵守し、公衆災害の防止に努めなければならない。

ここでは、法律又はこれに基づく命令に従い、定めなければならないとされている店社安全衛生管理者（工事の種類や現場規模による。）、統括安全衛生責任者、安全管理者、衛生管理者や作業主任者の氏名、さらに定められた規模以上の作業（現場）では、安全委員会の構成、委員の氏名について記述する。

また、各工種、種別の作業ごとに、作業の安全を図る対策について記述し、万一の労働災害事故発生時の連絡方法、救急病院その他についても記述する。

次に、工事標準仕様書第１編共通編第１章総則１－１－35による安全訓練等の実施については、第10項により実施内容を選択し、工事の内容に応じた具体的な計画を記述する。

これらについて、下記要領により取りまとめ記述する。

なお、安全教育・安全訓練等の実施状況について、写真等に記録した資料を整備・保管するものとする。

ア　安全委員会の構成（安全委員会を設けない現場では、安全衛生管理者、各部門の安全責任者、作業主任等の組織構成）

イ　活動方針

ウ　安全対策（安全訓練等全体実施計画を含む）

エ　事故発生時の措置（連絡方法）

オ　その他

【例】安全委員会の構成　　　　　　　　　　　（委員）

火気取締責任者　○○○○

電気取扱責任者　○○○○

（副委員長）

安全管理者　　　　車両取扱責任者　○○○○

○○○○

（委員長）　　　　　　　　　　　　　　機械取扱責任者　○○○○

統括安全衛生責任者

○○○○　　　　　　　　　　　　　　　火薬類取扱保安　○○○○

責任者

衛生管理者　　　　○○作業主任　○○○○

○○○○

○○作業主任　○○○○

ｅｔｃ．

（注）安全委員会を設けない場合は、安全管理組織表とする。

事故発生時の措置

○　○　外　科

TEL○○－○○－○○○○

○○農林水産事務所

TEL○○－○○－○○○○

[夜間・休日等緊急時] ※

○○監督員　○○

○○○－○○○○-○○○○

(注)空欄で提出、監督員が記載

本社　○○課長

TEL○○－○○－○○○○

○○労働基準局

TEL○○－○○－○○○○

○　○　警　察

TEL○○－○○－○○○○

現　場

※[夜間・休日等緊急時]については、受注者は空欄で施工計画書を提出し、監督員が手書きで

記載のうえ、副本を受注者に返却すること。なお、記載する監督員の種別(総括・主任・専任)

については、対応可能な者を選定し、記載すること。

（７）仮設備計画

【解説】当初請負代金額が４，０００万円未満の工事については、設計図書に示す場合を除き、記載を省略。

設計図書に指定されている設備については、もれなく記述する。

その他、仮土留、防護工、仮締切、仮道路、仮橋等主要な仮設備がある場合は記述する。

（８）環境配慮対策

【解説】当初請負代金額が４，０００万円未満の工事については、設計図書に示す場合を除き、記載を省略。

本工事に伴って発生する振動、騒音、悪臭等に関する配慮、地元への周知方法、苦情に対する措置等について必要に応じて記述する。

ア　工事に伴う騒音、振動は工法、機種等を選定し、極力抑えるように努めること。

イ　河川の水質汚濁防止には十分注意し、必要に応じ沈砂池等を設け濁水の直接放流は避けなければならない。

ウ　工事中に地元住民から苦情又は意見等があった場合は、丁寧に対応し、直ちに監督員に報告すること。

エ　工事の施工に当たり、環境への配慮対策（希少種・特定外来種の動植物等への環境配慮など）について記載すること。

（９）再生資源の利用の促進と建設副産物適正処理方法

ア　工事標準仕様書第１編共通編第１章総則１－１－21に基づき愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱第18条に示されているもののうち関係する書類を添付すること。

イ　上記アの書類について、工事打合簿による提出を可能とする。その場合は、施工計画書に工事打合簿により提出する旨を記載すること。

（10）その他

ア　その他工事標準仕様書、特別仕様書等において施工計画書に明記又は、記載するよう指示されているものは必ず記述する。
　さらに、特に必要とする場合は、稼動日数表、労務計画表、支保工計画書等を付ける。

イ　工事標準仕様書第１編共通編第１章総則１－１－13に基づき、施工体制台帳及び施工体系図に必要書類を添付し提出するものとする。

ウ　工事標準仕様書第１編共通編第１章総則１－１－５第４項に基づく創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項については、必要に応じて記述するものとする。

エ　工事標準仕様書第１編共通編第１章総則１－１－36第２項に基づき火薬類を使用する場合は、使用計画書を提出すること。

オ　上記イの書類について、工事打合簿による提出を可能とする。その場合は、施工計画書に工事打合簿により提出する旨を記載すること。