|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| コンクリート使用明細表 | | | 工事名 | | | 〇〇事業第〇号工事 | | | | | | | | | 作成者 | | 〇〇〇〇 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 年月日 | コンクリート  総納入量 | | 工　　　種 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1号谷止工 | | | 第2号谷止工 | | 第1号土留工 | | 第2号土留工 | | 工 | 工 | | 工 | | 工 | 工 |
| 1 | H19.9.15 |  | | 12.75 | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2 | H19.9.22 |  | | 33.00 | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 3 | H19.9.25 |  | |  | | | 22.55 | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 4 | H19.9.29 |  | | 30.00 | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 5 | H19.10.5 |  | | 30.50 | | | 35.55 | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 6 | H19.10.12 |  | | 25.25 | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 7 | H19.10.15 |  | |  | | | 25.75 | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 8 | H19.10.19 |  | | 9.25 | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 9 | H19.10.26 |  | | 2.75 | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 10 | H19.11.3 |  | |  | | | 32.25 | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 11 | H19.11.10 |  | |  | | | 24.55 | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 12 | H19.11.18 |  | |  | | | 12.35 | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 13 | H19.11.25 |  | |  | | | 4.75 | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 14 | H19.12.8 |  | |  | | |  | | 15.55 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 15 | H19.12.15 |  | |  | | |  | |  | | 13.85 | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 合計数量 | |  | | 143.50 | | | 157.75 | | 15.55 | | 13.85 | |  |  | |  | |  |  |
| 設計数量 | |  | | 140.50 | | | 155.25 | | 15.00 | | 12.50 | |  |  | |  | |  |  |
| 差引数量 | |  | |  | 3.00 | |  | 2.50 |  | 0.55 |  | 1.35 |  |  | |  | |  |  |
| － | － | － | － |

※構造物ごとに分けて作成してもよい